TEST PLAN

Selenium Automation Testing với ParaBank

Nhóm 3  |  Môn: Bảo đảm chất lượng phần mềm |  Năm học 2026 - 2027

| Dự án | Selenium Automation Testing - ParaBank |  |
| --- | --- | --- |
| Website | https://parabank.parasoft.com/parabank/index.htm |  |
| Công cụ | Selenium WebDriver, NUnit, C#, Page Object Model |  |
| Thành viên | Phạm Ngọc Khôi Nguyên – 23DH112357 Nguyễn Thị Bích Trâm – 23DH114644 | Ngày lập: 9/3/2026 |
| Tổng test cases | 60 testcases |  |

# 1. Phạm vi Test (Test Scope)

## 1.1 Trong phạm vi (In-Scope)

Các chức năng được kiểm thử trong dự án này:

- User Registration – Đăng ký tài khoản người dùng mới

- Login/Logout – Xác thực và đăng xuất

- Account Overview – Xem tổng quan tài khoản

- Open New Account – Mở tài khoản Checking/Savings

- Transfer Funds – Chuyển tiền giữa các tài khoản

- Bill Pay – Thanh toán hóa đơn

- Find Transactions – Tìm kiếm giao dịch

- Update Contact Info – Cập nhật thông tin liên hệ

- Request Loan – Yêu cầu vay vốn

# 2. Modules Được Kiểm Thử

| STT | Module | Chức năng chính | Phân công | Số TC |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Login/Logout | Đăng nhập, đăng xuất, kiểm tra lỗi xác thực |  |  |
| 2 | User Registration | Đăng ký mới, validate form, trùng username |  |  |
| 3 | Transfer Funds | Chuyển tiền, kiểm tra số dư, validate input |  |  |
| 4 | Bill Pay | Thanh toán hóa đơn, validate payee info |  |  |
| 5 | Open New Account | Mở tài khoản Checking/Savings |  |  |
| 6 | Find Transactions | Tìm kiếm theo ID, ngày, số tiền |  |  |
| 7 | Update Contact Info | Cập nhật thông tin cá nhân |  |  |
| 8 | Request Loan | Yêu cầu vay, kiểm tra kết quả duyệt |  |  |
| 9 | GUI | Nút bấm, textbox, link, thông báo lỗi |  |  |
|  | Tổng cộng |  |  |  |

# 3. Phân Công Công Việc

| Thành viên | Module phụ trách | Nhiệm vụ cụ thể | Tuần thực hiện |
| --- | --- | --- | --- |
| Nguyên | Login Transfer Open Account Update Info GUI | Viết LoginPage.cs, TransferFundsPage.cs, OpenAccountPage.cs, UpdateInfoPage.cs; Viết 30 test cases; Thiết lập DriverFactory | Tuần 7–9 |
| Trâm | Register Bill Pay Find Transactions Request Loan GUI | Viết RegisterPage.cs, BillPayPage.cs, FindTransPage.cs, LoanPage.cs; Viết testcase cho từng module (tổng 30) | Tuần 7–9 |

# 4. Chiến Lược Kiểm Thử (Test Strategy)

## 4.1 Phân loại kiểm thử

- Smoke Test: Chạy trước khi test đầy đủ – Login, Logout, Transfer thành công

- GUI Test: Kiểm tra các phần tử giao diện (nút, textbox, link, thông báo lỗi)

- Functional Test: Kiểm tra luồng nghiệp vụ chính của từng module

- Negative Test: Kiểm tra với dữ liệu không hợp lệ, trống, vượt giới hạn

## 4.2 Cách tiếp cận kỹ thuật

- Áp dụng Page Object Model (POM): mỗi trang = 1 class, locator & action đặt trong class

- Sử dụng Selenium WebDriver với C# + NUnit

- Quản lý test data bằng file excel

- Lưu trữ source code trên Github, commit sau mỗi buổi

- Screenshot tự động khi test case FAIL

- Báo cáo kết quả tổng hợp bằng Excel

## 4.3 Môi trường kiểm thử

- Trình duyệt: Edge

- IDE: VS Code

- OS: Windows 11

- URL: https://parabank.parasoft.com/parabank/index.htm

# 5. Danh Sách Test Scenarios

| ID | SV | Module | Mô tả Scenario |
| --- | --- | --- | --- |
| 📋 Nguyên – 10 Scenarios |  |  |  |
| SC-01 | Nguyên | Login | Kiểm tra chức năng đăng nhập hệ thống |
| SC-02 | Nguyên | Login | Kiểm tra thông báo lỗi khi thông tin đăng nhập không hợp lệ |
| SC-03 | Nguyên | Transfer Funds | Kiểm tra chuyển tiền thành công giữa hai tài khoản |
| SC-04 | Nguyên | Transfer Funds | Kiểm tra validate khi chuyển tiền với dữ liệu không hợp lệ |
| SC-05 | Nguyên | Open New Account | Kiểm tra mở tài khoản Checking Account mới |
| SC-06 | Nguyên | Open New Account | Kiểm tra mở tài khoản Savings Account và xác nhận hiển thị |
| SC-07 | Nguyên | Update Contact Info | Kiểm tra cập nhật thông tin liên hệ thành công |
| SC-08 | Nguyên | GUI | Kiểm tra các phần tử UI trang Login (button, textbox, link) |
| SC-09 | Nguyên | GUI | Kiểm tra thông báo lỗi hiển thị đúng trên giao diện |
| SC-10 | Nguyên | Smoke Test | Smoke test luồng chính: Login → Transfer → Logout |
| 📋 Trâm – 10 Scenarios |  |  |  |
| SC-11 | Trâm | User Registration | Kiểm tra đăng ký tài khoản mới với dữ liệu hợp lệ |
| SC-12 | Trâm | User Registration | Kiểm tra validate form đăng ký (thiếu trường, trùng username) |
| SC-13 | Trâm | Bill Pay | Kiểm tra thanh toán hóa đơn thành công |
| SC-14 | Trâm | Bill Pay | Kiểm tra validate thông tin payee khi thanh toán |
| SC-15 | Trâm | Find Transactions | Kiểm tra tìm kiếm giao dịch theo Transaction ID |
| SC-16 | Trâm | Find Transactions | Kiểm tra tìm kiếm giao dịch theo ngày và theo số tiền |
| SC-17 | Trâm | Request Loan | Kiểm tra yêu cầu vay được duyệt khi đủ điều kiện |
| SC-18 | Trâm | Request Loan | Kiểm tra yêu cầu vay bị từ chối khi không đủ điều kiện |
| SC-19 | Trâm | GUI | Kiểm tra các phần tử UI trang Register và Bill Pay |
| SC-20 | Trâm | Smoke Test | Smoke test luồng chính: Register → Login → Bill Pay → Logout |